北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门        中国共产党北京市委员会党校

项目单位        中国共产党北京市委员会党校

项目名称              教学设施改造

评价单位        中国共产党北京市委员会党校

评价时间               2025年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	2

（三）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、绩效评价指标分析	6

（一）项目绩效目标评价分析	6

（二）项目绩效控制评价分析	7

（三）项目产出及效果评价分析	8

四、综合评价情况及评价结论	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

六、有关建议	12

七、附件	13

中国共产党北京市委员会党校 2024年度

教学设施改造项目支出绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，检验2024年度中国共产党北京市委员会党校 “教学设施改造”项目（以下简称“该项目”）预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，中国共产党北京市委员会党校（以下简称“我校”）成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对该项目从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价,形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景

我校礼堂南北侧教室设施陈旧，存在屋顶脱落等安全隐患；校园主路面破损严重，存在安全隐患，需整体重新铺设；学员宿舍需要修缮。随着培训规模扩大，教室数量不足、路面破损、宿舍安全等问题日益突出，需加强完善改造。

2.项目主要内容及实施情况

该项目主要内容包括对教室进行改造，对破损路面进行修补，学员宿舍进行修缮等。该项目于2024年7月26日签订建设工程施工合同，签约合同价为106.23万元，截至2024年12月31日已完成。

- （二）项目资金情况

2024年我校为改善办学保障条件，根据教学设施改造项目性质和项目内容进行测算，申报教学设施改造项目108.56万元。2024年2月13日批复2024年教学设施改造项目预算资金108.56万元。截至2024年12月31日，教学设施改造项目实际使用资金96.63万元，资金结余11.93万元，项目预算执行率为89.01%。资金投入及使用情况情况如下：

项目资金投入及使用情况表

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算申报金额 | 预算调整金额 | 预算批复金额 | 实际支出金额 | 执行 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学设施改造 | 108.56 | 0.00 | 108.56 | 96.63 | 89.01% |
| 合 计 | 108.56 | 0.00 | 108.56 | 96.63 | 89.01% |

- （三）项目绩效目标

通过完成教室维修、路面翻新、学员宿舍修缮等工作，改善培训条件，降低安全隐患，保障学员及教职工安全，使教学培训工作和教职工日常工作有序执行。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局（以下简称“市财政局”）关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

2.绩效评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系（详见附件1）。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策20分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益20分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80分（含）—90分为良；

综合得分在60分（含）—80分为中；

综合得分在60分（不含）以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2025年4月，我校成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2.实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析。2025年5月上旬，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

- 三、绩效评价指标分析

- （一）项目绩效目标评价分析

1．目标明确性分析

围绕年度总体目标，将绩效指标进一步细化为成本指标、产出指标和效益指标，大部分绩效指标科学合理，与年度工作内容、绩效目标相匹配，绩效目标详细清楚的设定了项目预期要达到的目的和效果，项目绩效目标明确。

2．目标合理性分析

项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合我校年度工作计划，与我校职能密切相关，绩效目标与我校长期规划目标相一致，受益群体定位准确，绩效目标与项目要解决的问题和现实需求相匹配，具有一定的前瞻性。

3．目标细化程度分析

该项目根据总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，目标细化程度较好。

- （二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2024年我校教学设施改造项目共安排资金108.56万元，全部为财政资金，于2024年2月拨付到位，项目资金到位及时，到位率100%。截至2024年12月31日，教学设施改造项目实际支出96.63万元，项目预算执行率为89.01%。预算资金执行情况如下：

项目预算资金执行情况表

金额单位：万元

| 项目 名称 | 全年预算金额 | 支付进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 教学设施改造 | 108.56 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 64.11 |

该项目财政资金足额、及时到位，按合同支付进度支付，预算执行情况较好。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

我校根据现有财务制度，科学合理使用项目资金，在该项目实施过程中，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及我校的财务制度要求。项目根据政策进行单独核算。

2.项目组织情况分析

依据我校现有相关规章制度，教学设施改造项目由我校行政管理处负责组织实施管理，根据预算批复和项目计划做好相关实施工作，对项目施工执行情况进行全程监督，项目工作完成后到财务处履行结算手续，把控项目资金支出和使用的风险。该项目组织机构健全，组织分工明确。

3.项目管理情况分析

根据市财政相关规定，结合我校实际，制定并完善了该项目的预算批复和项目执行计划，并做好管控工作。

- （三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

我校在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照我校财务制度相关规定执行，项目实施的经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

我校教学设施改造项目整体执行进度控制的较好，于2024年7月完成政府采购及合同签订合同，12月完成项目验收、结算审核及工程款支付工作。项目有序的稳步运行，完成效率较高。

（2）项目完成质量

我校教学设施改造项目，满足基础教学使用要求，施工管理过程中严格按方案施工，并以基本建设管理办法为依据，做好施工过程造价控制，变更洽商严格按管理程序执行，避免超预算情况发生，并按照相关要求办理竣工验收及结算审核工作。项目完成质量较好。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

完成项目预期目包括教室改造、路面修复、学员宿舍修缮等工作，满足了我校教学设施不足的问题。项目完成情况较好。

（2）项目实施对社会的影响

该项目提升了教室的利用率和培训承载力，解决了学员宿舍以及校园路面的安全隐患等问题，使教育培训工作得以正常有序执行，提升了我校的社会影响力。

（3）项目可持续影响

通过实施该项目为培训服务提供了持续、稳定场所，降低安全隐患，保障学员及教职工安全，使教学培训工作正常有序执行，提高教职工及学员的满意度，提升我校整体形象。

（4）服务对象满意度

对项目预期服务对象进行满意度调查，调查显示，95.41%的受众群体认为项目效果显著，表示满意。综上所述，项目实施的服务对象满意度达90%以上，整体达到绩效目标。

- 四、综合评价情况及评价结论

通过评价，项目综合得分95.10分，项目综合绩效评定结论为“优”。

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分17.40分。项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合我校年度工作计划，与我校职能密切相关，项目的绩效目标明确，指标细化程度较好，但项目实施过程中出现内容变更情况。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分19.30分。项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的项目管理制度和财务管理制度，管理机构健全，分工明确。但评价过程中发现该项目管理过程需进一步规范。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分38.80分。项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好；项目的成本费用严格按照预算金额执行，控制在预算范围内，但项目内容变更时需及时修正产出数量指标。

项目效益方面。该指标分值20分，评价得分19.60分。项目实施后，解决了教学设施不足的问题，提高了教育培训效率，使教职工及学员日常工作活动得以正常有序执行，给我校学员提供更优质、更高效、更便捷的培训服务，但项目满意度调查对象以及相应指标需进一步明确。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我校积极组织全校学习全面实施预算绩效管理及评价的相关法规制度，自查本单位所申报预算的申报材料、绩效指标和指标体系的规范性、合理性，对照预算管理一体化系统中的绩效指标库，梳理并完善了本单位预算支出核心绩效指标及绩效标准，为预算申报和绩效评价工作奠定了基础。

- 存在的问题

在评价中发现，项目实施过程中出现目标变更情况，管理需进一步规范，满意度调查对象需进一步明确。

- 六、有关建议

1.建立动态绩效调整机制。

当项目变更时，同步备案变更内容和绩效指标调整方案。定期对照实施情况核查绩效指标适用性。

2.建议进一步规范工程项目的管理工作。

明确不同阶段需要提供的证明文件及其标准，加强过程管理。

3.优化满意度评价体系。

将调查对象细分为直接服务对象、间接受益群体、相关单位三类。针对不同对象设计侧重点不同的调查问卷。完善调查实施规范，规范样本量最低标准、调查方式、时间节点等要素等。

- 七、附件

1.项目绩效评价指标体系

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

中国共产党北京市委员会党校

2025年5月16日